JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN VZPOSTAVITVE E-STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ NA PODROČJU NAPREDNE UPORABE IKT V IZOBRAŽEVANJU 2014-2015

Razpisni obrazec 1
OPIS PROJEKTA
 Kazalo
1	Podatki o projektu
2	Ozadje projekta
Opis stanja in predlagane rešitve
Nove tehnologije predlagane rešitve
3	Cilji, rezultati - rešitve in učinki
Opis ciljev
Predvideni rezultati - rešitve
Predvideni učinki
Indikatorji doseganja ciljev in učinkov projekta
Uporabnost rezultatov - rešitev projekta
4	Projektni načrt
Uvod in splošni opis
Pregled faz in aktivnosti
Opis finančnega načrta
Opis aktivnosti
Seznam izdelkov
Terminski načrt
5	Skladnost s cilji javnega razpisa:
Skladnost s cilji javnega razpisa
6	Analiza in načrt obvladovanja tveganj
7	Projektno vodenje
8	Opis konzorcija
9	Poslovni načrt (življenje projekta po koncu sofinanciranja)
10	Informiranje in obveščanje javnosti

###### Podatki o projektu
Polni naslov projekta	Study Coordinator
Akronim projekta	SC
Podjetje (prijavitelj)	Aleš Bokal, Jaka Plut, Jure Šorn in Robert Rozina
Vodja projekta (prijavitelj)
Zastopnik organizacije (odgovorna oseba)
Vrednost projekta	2000€

Povzetek projekta (največ 2000 znakov)
Namen projekta je izdelava mobilne aplikacije, ki bi služila kot podpora študentom, dijakom, osnovnošolcem in vsem ljudem, ki se poslužujejo skupinskega učenja ali dela v skupinah. Skupinsko delo je proces medsebojnega sodelovanja, ki je usmerjen v uresničevanje skupnih ciljev, a organizacija le-tega je malo bolj zahtevna, kot se zdi na prvi pogled, saj je usklajevanje urnikov članov skupine, izbira kraja in časa trd oreh. Njena uporaba bi bila razširljiva tudi na druga področja, kot je projektno delo in podobno, kjer je potrebno usklajevanje večjega števila ljudi z istim ciljem. / Aplikacija naj bi predstavljala enotno mesto načrtovanja srečanj za skupinsko delo in učenje. Njeni uporabniki bi preko nje objavljali nova srečanja. Srečanjem bi bilo možno nastavljati parametre, kot je tematika oz. snov, priporočena literatura za srečanje, datum in ura srečanja ter kraj, kjer se bo srečanje učne skupine odvilo. Poleg naštetega bi aplikacija predstavljala stičišče vseh članov učne skupine in tako služila kot referenca pri iskanju odgovorov na vprašanja pri ostalih članih skupine. / Poleg objavljanja in urejanja dogodkov, bi lahko uporabniki dodajali in urejali svoje učne skupine, v njih dodajali svoje vsebine, uporabne povezave, ki bi pomagale članom pri samostojnem delu doma - pred ali po srečanju učne skupine. Tako bi imeli na enem mestu zbrane ključne informacije o učni snovi in reference za samostojno delo. Vsak uporabnik bi lahko sodeloval v več skupinah in tako pridobival znanje na več področjih hkrati. / Za tovrstno problemsko domena, je mobilna aplikacija primerna rešitev, saj je mobilna naprava, pa naj bo to mobilni telefon ali tablica, nekaj, kar imajo uporabniki vedno pri sebi in so prek nje dosegljivi. Moderna tehnologija nam dopušča razvoj programskih rešitev, ki so hitre, ažurne in dostopne kjer koli; vse to zajema mobilna aplikacija in je tako ena najprimernejših rešitev.

Operacijske platforme, ki jih podpira rešitev (navedite)	Android
Rešitev podpira IPv6	DA	NE
Kraj in datum:	Žig organizacije:	Pravni zastopnik prijavitelja:

###### Ozadje projekta

###### Opis stanja in predlagane rešitve
Mobilna aplikacija, ki bi podpirala skupinsko delo, je rešitev, ki pride v poštev pri širokem naboru različnih skupin uporabnikov. Njena uporaba ni omejena z vsebino oz. problemsko domeno in jo zato dela univerzalno pri uporabi. Glede na to, da je dandanes delo v šoli in službi pogosto skupinsko, bi bila njena uporaba zelo pogosta in vsekakor potrebna, saj bi z njeno pomočjo lažje organizirali delo ljudi znotraj posameznih skupin. Rešitev bi bila realizirana kot mobilna aplikacija na platformi Android, ki jo poganja okoli 85% uporabnikov pametnih telefonov, kar je podatek, ki priča o široki uporabi in potencialni bazi uporabnikov. Uporaba aplikacije bi uporabnikom pomagala pri udejstvovanju v organiziranju dogodkov in jim služila kot orodje za doseganje skupaj zadanih ciljev ter tako pomagala na poti, do osvojitve novih znanj in spoznanj, ki bi jih delili skupaj z ostalimi uporabniki aplikacije znotraj svojih učnih skupin.

###### Nove tehnologije predlagane rešitve
Pri izdelavi mobilne aplikacije bi uporabili platformo Android. Aplikacija bi podpirala zadnjih nekaj različic omenjenega operacijskega sistema, saj le-te trenutno predstavljajo večino uporabnikov platform Android. Poleg mobilne aplikacije, bi programska rešitev v ozadju poganjala strežnik s podatkovno bazo in »back-end« programje za zagotavljanje podatkov mobilnim uporabnikom, ki bi se jo lahko eventualno vključilo tudi v računalniški oblak.

###### Cilji, rezultati - rešitve in učinki

###### Opis ciljev
Cilj projekta je izdelava aplikacije, ki bi olajšala organizacijo skupinskega učenja in dela v skupinah na splošno. Predstavlja bi orodje za lažjo navigacijo dela znotraj manjših skupin uporabnikov.

###### Predvideni rezultati - rešitve
Predvidevamo, da bo aplikacija nadomestila nekatere forme skupin, ki smo jim priča na internetu, kot so skupine na družabnem omrežju Facebook ipd. , saj je prvotni namen aplikacije podpora oblikovanju skupin za delo in učenje, medtem ko obstoječe rešitve niso izključno namenjene tovrstnemu delu in le deloma pokrivajo potrebe uporabnikov.

###### Predvideni učinki
V smislu izobraževanja želimo doseči prav to, izboljšati pretok informacij in znanja med uporabniki. Z organizacijskega vidika se naj bi izboljšala kakovost in organizacija tovrstnih srečanj. Ni slabšega kot se sestati za skupinsko učenje in pri tem nobeden ne ve kaj delati oz. katerih tematik se lotiti. S tehnološkega vidika, dvomimo, da bomo zelo zaznamovali prihodnost, bodo pa v projektu uporabljene sodobne tehnologije za varno in učinkovito uporabo, smernice dobre oblikovanja ter načrtovanja. Seveda pa bo vse temeljilo na trenutno relavanti in vse bolj uporabljeni mobilni platformi.

###### Indikatorji doseganja ciljev in učinkov projekta
Že zadosten indikator uspeha aplikacije je veliko število uporabnikov. Ti odpirajo teme z vprašanji v zvezi s problemskimi domenami, že načrtujejo naslednje srečanje za poglobitev oz. nadaljevanje zmanjševanja nejasnosti pri določenem predmetu. Najbolj pa se seveda pozna pri prejemanju boljših ocen.

###### Uporabnost rezultatov - rešitev projekta
Tako, kot je bil Facebook prvotno namenjen povezovanju ljudi izobraževalnih ustanov (na začetku le ene univerze) so možnosti za razširitev aplikacije neštete. Delovanje aplikacije je možno prenesti z izobraževalne namembnosti na katero koli drugo domeno, pri kateri obstaja kanček skupinskega dela ali povezovanja ljudi.

###### Projektni načrt

###### Uvod in splošni opis
To podpoglavje naj vključuje objektivni opis načrta dela na predlaganem projektu, s poudarkom na uporabljeni metodologiji in standardih. Načrt dela mora biti razdeljen na posamezne faze projekta, ki si sledijo v logičnem zaporedju življenjskega cikla projekta.

###### Pregled faz in aktivnosti
Kratko opišite faze projekta in potek aktivnosti za celoten projekt, ki naj si sledijo po logičnem zaporedju življenjskega cikla projekta. Navadno projekt vsebuje 3 do 5 faz (odvisno od velikost in obsega projekta), ki vključujejo do 3 posamezne aktivnosti.

###### Opis finančnega načrta
Podpoglavje naj v predvidenem formatu opiše finančni načrt projekta. Opisuje naj potrebne upravičene stroške v sklopih, ki so ovrednoteni v prijavnem obrazcu RO2.3 Finančni načrt. Opisuje naj vsebino dela in stroške morebitnih zunanjih izvajalcev izdelave e-storitve in mobilne aplikacije.

Finančni načrt
Stroški osebja - dela	Vrednost €

Stroški investicij v e-storitve in mobilne aplikacije	Vrednost €

###### Opis aktivnosti
V podpoglavju naj bodo opisane vse aktivnosti projekta. Opis vsake aktivnosti naj bo na eni strani na predvidenem formatu. Vsaka aktivnost naj bo obrazložena in naj vključuje preverljiv začetek in zaključek aktivnosti ter predvideno trajanje aktivnosti (število koledarskih delovnih dni). Načrt in opis dela naj vsebuje realno ocenjen napor. Podatki naj bodo enaki kot v Razpisnem obrazcu 2.5 Aktivnosti in obseg dela. Tabelo prekopirajte in vnesite potrebne aktivnosti.

Opis aktivnosti
Oznaka aktivnosti:	A1	Datum začetka	01.11.14	Datum zaključka	11.11.14	Trajanje aktivnosti
Naziv aktivnosti:	Raziskava trga				Ocenjena vrednost	20 €
Cilji
	Raziskati potrebe po tovrstni aplikaciji
Opis dela
	Povpraševanje potencialnih uporabnikov o potrebah tovrstne aplikacije. Uporaba tehnik spletnega anketiranja.
Odvisnosti in mejniki

Rezultati
	Rezultat so končni rezultati ankete.

###### Seznam izdelkov
To podpoglavje naj vsebuje opis pričakovanih konkretnih rezultatov predlaganega projekta. Rezultati naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi glede na razpoložljive vire in realistični glede na čas. / Oznaka izdelka naj predstavlja zaporedje razvoja posameznih izdelkov glede na časovni potek projekta. Oznaka izdelka naj poleg tega označuje tudi aktivnosti v kateri nastanejo. Oznaka naj bo sestavljena iz črk IZ in ustrezne številke izdelka, na primer IZ 2.1 za prvi izdelek aktivnosti 2.

Seznam izdelkov projekta
Oznaka izdelka 13	Naslov izdelka	Datum izdelka 14	Narava izdelka 15	Dostopnost izdelka 16
IZ
IZ
IZ
IZ

###### Terminski načrt
Ganttov diagram ali podoben prikaz časovnega načrta izvedbe posameznih aktivnosti in druge pomembne komponente, z označitvijo kritične poti. (Lahko je priložen kot priloga Razpisnemu obrazcu)

###### Skladnost s cilji javnega razpisa:

###### Skladnost s cilji javnega razpisa
V primeru našega predloga projekta za izdelavo mobilne aplikacije v podporo skupinskem učenju in delu v skupinah se z razpisom ujemamo v večini ključnih točk. Programska rešitev, ki jo predlagamo, deluje na mobilnih napravah, podpira uporabo napredne informacijsko komunikacijske tehnologije in predstavlja podporo na področju izobraževanja. Poleg tega je njena vloga razširljiva in univerzalna, saj bo aplikacija lahko opravila dobro delo tudi v okoljih, ki niso nujno študijska - skupinsko delo v službi ipd.

###### Analiza in načrt obvladovanja tveganj
Največje tveganje je, da končni izdelek ne bo dostavljen do roka in sicer, če bi bil kakšen od razvijalcev zaradi upravičenega razloga dlje časa odsoten. V tem primeru se bo delo razporedilo na ostale razvijalce. Eno od tveganj je tudi potencialno pomanjkanje specifičnega znanja razvijalcev. Za obvladovanje tega je vsak od razvijalcev podal svoje sposobnosti in bo doprinesel primarno tisti del projekta, ki ga najbolj obvlada, ostali pa se naučijo specifične stvari od njega. Tveganje izgube podatkov zaradi tehničnih težav (odpoved računalnika) je pokrito s strani strežnika ki vse skupaj shranjuje.

###### Projektno vodenje
Delo v projektu bo potekalo v skupini štirih razvijalcev, ki se obveščajo prek zasebne Facebook skupine namenjene temu projektu. Odločanje znotraj skupine ni prepuščeno samo enemu posamezniku, ampak je za določeno odločitev potrebno soglasje vseh članov. Konflikti se razrešijo z glasovanjem znotraj skupine. Delo v skupini je rezporejeno enakomerno med člani skupine glede na težavnost in obseg naloge.

###### Opis konzorcija
Vsi člani skupine imamo približno podobne izkušnje in znanja s področja izdelave mobilnih aplikacij. Prav zaradi tega lahko vsak član razvija kateri koli del projekta. Seveda pa je vsaka oseba drugačna s svojim pogledom na določeno tematiko. Projekt je zasnovan tako, da ga lahko razdeli na smiselne enote, katere se razdeli članom, ki mislijo, da so najbolje kvalificirani za to.

###### Poslovni načrt (življenje projekta po koncu sofinanciranja)
Aplikacija je zastavljena tako, da bo njena uporabnost relevantna ne glede na trajanje uporabe, kar pomeni, da bo enako uporabna v začetku, kot nekaj let po namestitvi, saj njena problemska domena ni vezana na čas. Aplikacija bi bila razvita kot pripomoček, ki bi se ga uporabnik poslužil vedno, ko bi ga potreboval. Tu ne gre za nek program, ki bi ga po uporabi zavrgel, saj v življenju vedno pridemo do situacij, kjer je delo v skupini in njegovo upravljanje ključnega pomena. / Za vzdrževanje in nadljnji razvoj in vzdrževanje aplikacije bi skrberli štirje progrmaerji. Njikovo delo bi zajemalo dodatne razširitve aplikacije in odpravljanje hroščev, ki bi se morebiti pojavili pri uporabi. Delo na aplikciji bi bilo realizirano kot delo na projektu poleg običajnega, rednega dela. Dodatno financiranje dela bi bilo v obliki finančnih stimulacij.

###### Informiranje in obveščanje javnosti
Širšo javnost bi s projektom seznanili v obliki predstavitev na šolah in šolskih centrih v času razrednikovih ur in roditeljskih sestankov. Izdelek bi predstavili tudi podjetjem, ki se poslužujejo dela v skupinah. Vzpostavili bi tudi klaično spletno stran, Facebook ter Twitter profil, ki bi služila promociji izdelka na družabnih omrežjih.